| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔNΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ :  Αιτιολογική  έκθεση  σχετικά  με την παράταση  του έργου  :  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Την με αρ. μελέτη 7/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Με την υπ’ αριθμ. 134/2020 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.

- Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 13/08/2020 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με μέση έκπτωση 41%.

- Την από 5/12/2020 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 86.041,81€ με Φ.Π.Α. 24%.

- Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Την από 15/11/2021 αίτηση του αναδόχου όπου ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες δηλαδή μέχρι τις 5/03/2022 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απαιτούνται την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης ΣΣ.

Β΄ Ισχύουσες  Διατάξεις

--------------------------------

Η κατασκευή  του έργου  διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση

Νομοθεσίας  Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν  και ειδικές  ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων  που εκτελούνται  από τους Ο.Τ.Α. και άλλες  σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και γενικότερα  κάθε  διάταξη  ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική  εγκύκλιος  κλπ.)  που διέπει  την ανάθεση  και εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύμβασης, έστω   και αν  δεν αναφέρονται  ρητά  παραπάνω.

Γ΄ Περιγραφή  έργου

-----------------------------

Το παρόν έργο  έχει  ως αντικείμενο τις εργασίες βελτίωσης, κατασκευής – πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου.

Δ΄ Αντικείμενο  της παράτασης του έργου

------------------------------------------------------

Με την  παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της 1ης ΣΣ.

Ε΄ Προτάσεις

------------------

Κατόπιν  των παραπάνω,

Προτείνουμε

Την  έγκριση  της παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»  μέχρι τις 5/03/2022.

| Σαλαμίνα, /12/2021 |  |  | Θεωρήθηκε |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας |  | Ο Δ/ντης Τ.Υ. |  |  |  |  |
| Νικόλαος Ιωαννίδης |  |  | Κριτσίκης Νικόλαος |  |  |  |
| Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, MSc |  | Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ6) |  |  |  |  |